TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ 
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

|  | TÊN ĐỀ TÀI | Xây dựng hệ thống thương mại điện tử bán trang sức ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn và hệ hỗ trợ ra quyết định |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN | - Họ và tên: Trần Vũ Ngọc Huỳnh - MSSV: 110123012 - Điện thoại: 0328779845 - Email: 110123012@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA23TTA |  |  |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN | - Họ và tên: Nguyễn Hoàng Duy Thiện - Học hàm, học vị: Thạc sĩ |  |  |
|  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT |  |  |  |
| Tuần; Thời gian; Nội dung, công việc thực hiện; Kết quả dự kiến. - 1; 19/10 – 25/10/2026; - Nghiên cứu các kiến thức tổng quan về thương mại điện tử bán trang sức, mô hình ngôn ngữ lớn, hệ gợi ý và hệ hỗ trợ ra quyết định - Tìm hiểu về Google Gemini API và khả năng ứng dụng trong tư vấn, tìm kiếm, so sánh và gợi ý sản phẩm thích hợp bằng ngôn ngữ tự nhiên - Nghiên cứu dữ liệu hành vi người dùng, hồ sơ sở thích và các tiêu chí 4Cs của kim cương - Khảo sát và lựa chọn các công nghệ sử dụng để xây dựng hệ thống - Phân tích yêu cầu, xác định tác nhân, chức năng và kiến trúc tổng thể của hệ thống - Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu cho hệ thống - Khởi tạo GitHub Repository, tổ chức cấu trúc thư mục dự án và tài liệu khởi tạo; - Tài liệu tổng quan về thương mại điện tử bán trang sức, mô hình ngôn ngữ lớn, hệ gợi ý và hệ hỗ trợ ra quyết định - Kiến thức về cách tích hợp và phạm vi ứng dụng Google Gemini API trong hệ thống - Các loại hành vi người dùng cần thu thập, cấu trúc hồ sơ thích khách hàng và các tiêu chí 4Cs sử dụng cho hệ hỗ trợ ra quyết định - Bộ công nghệ sử dụng cho Frontend, Backend, cơ sở dữ liệu, AI và triển khai hệ thống - Tài liệu phân tích yêu cầu, xác định tác nhận, chức năng và kiến trúc tổng thể của hệ thống - Mô hình và cấu trúc cơ sở dữ liệu ban đầu - Repository, cấu trúc thư mục dự án và tài liệu khởi tạo. |
|  | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN |  |  |  |
| Tuần; Thời gian; Công việc theo kế hoạch; Kết quả thực hiện; Kế hoạch tiếp theo. - 1; 19/10–25/10/2026; - Nghiên cứu tổng quan thương mại điện tử trang sức, LLM, hệ gợi ý và DSS - Tìm hiểu Gemini API - Khảo sát dữ liệu hành vi, hồ sơ sở thích và tiêu chí lựa chọn - Phân tích yêu cầu, kiến trúc, thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu - Khởi tạo repository và tổ chức mã nguồn dự án trên cơ sở mẫu gốc; - Tài liệu nghiên cứu tổng quan LLM, hệ gợi ý và DSS - Tài liệu khảo sát Google Gemini API - Danh sách hành vi người dùng, hồ sơ sở thích và bộ tiêu chí lựa chọn trang sức - Tài liệu phân tích yêu cầu, tác nhân và chức năng; sơ đồ kiến trúc và mô hình cơ sở dữ liệu ban đầu - GitHub Repository đã khởi tạo, cấu trúc thư mục và mã nguồn nền tảng kế thừa từ mẫu gốc đã được tổ chức; - Tiếp tục phát triển từ mã nguồn mẫu gốc: cấu hình Frontend, Backend, MongoDB và Docker - Hoàn thiện giao diện mua sắm, quản trị và API - Chuẩn bị dữ liệu sản phẩm mẫu - Triển khai ghi nhận hành vi, hệ gợi ý ứng viên, DSS và tích hợp Gemini API theo kế hoạch tuần 2. |
|  | KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT |  |  |  |
| - Khó khăn: Không - Đề xuất: Không |  |  |  |  |
|  |  |  | Vĩnh Long, ngày 25 tháng 10 năm 2026 Sinh viên thực hiện (Ký, họ và tên) Trần Vũ Ngọc Huỳnh |